TRANSPORT EMPIRE

Piano d’Azione per Sviluppatore Solo

Da zero a prototipo giocabile in 12 settimane

Budget: €0 — Tool: tutti gratuiti — Prerequisiti: nessuno

# 1. Strategia: Come Arrivare al Traguardo da Solo

## 1.1 Il Problema

Truck Manager è stato sviluppato da un team professionale con anni di lavoro. Provare a replicarlo subito sarebbe come voler costruire un grattacielo senza aver mai posato un mattone. Non funziona — non per mancanza di talento, ma per mancanza di esperienza.

## 1.2 La Soluzione: Versione Minima Giocabile (MVP)

La strategia vincente è costruire una versione minima del gioco che contenga solo il core loop essenziale. Se il core loop è divertente, tutto il resto può essere aggiunto dopo. Se non lo è, nessuna quantità di feature lo renderà divertente.

Il tuo MVP deve rispondere a una sola domanda: «È soddisfacente comprare un camion, mandarlo a consegnare, e guadagnare soldi per comprarne un altro?»

## 1.3 Perché Godot e Non Unity

Per la tua situazione specifica (solo, principiante, zero budget), ti consiglio Godot Engine invece di Unity. Ecco perché:

| Fattore | Godot | Unity |
| --- | --- | --- |
| Costo | 100% gratuito e open source, per sempre | Gratuito fino a $200K ricavi, poi $2.040/anno |
| Curva di apprendimento | Più dolce, linguaggio GDScript simile a Python | Più ripida, C# più complesso per un principiante |
| Dimensione download | ~60 MB | ~2 GB+ |
| Peso dell’app finale | Molto leggero (~30 MB) | Minimo ~70–100 MB |
| UI 2D e gestionali | Eccellente, sistema nodi molto intuitivo | Buono ma più verboso |
| Export mobile | Android nativo, iOS con Mac | Android e iOS nativi |
| Export PC/Mac | Windows, macOS, Linux nativi | Windows, macOS nativi |
| Community per principianti | Molto accogliente, in crescita | Enorme ma dispersiva |

Se in futuro vorrai passare a Unity (per esempio per i modelli 3D dei camion), le competenze di game design e la logica di gioco che impari con Godot si trasferiscono perfettamente. La scelta dell’engine non è permanente.

## 1.4 Scelta Alternativa: Prototipo Web con HTML/JS

C’è anche un percorso ancora più rapido per validare l’idea: costruire un prototipo web con HTML, CSS e JavaScript. Questo ti permette di testare le meccaniche di gioco in pochi giorni, senza installare nulla. Il prototipo React che ti ho già creato è un punto di partenza. Tuttavia, per un prodotto finale cross-platform con performance native, Godot è la strada migliore.

# 2. I Tuoi Strumenti (Tutti Gratuiti)

| Strumento | Uso | Link |
| --- | --- | --- |
| Godot Engine 4.x | Game engine principale | godotengine.org |
| Visual Studio Code | Editor di codice | code.visualstudio.com |
| Git + GitHub | Versioning e backup del progetto | github.com |
| Figma (free tier) | Design UI, wireframe, mockup | figma.com |
| Kenney.nl | Asset gratuiti (icone, UI, veicoli) | kenney.nl |
| OpenGameArt.org | Asset gratuiti aggiuntivi | opengameart.org |
| GIMP | Editing immagini e icone | gimp.org |
| Audacity | Editing audio ed effetti sonori | audacityteam.org |
| freesound.org | Effetti sonori gratuiti (CC) | freesound.org |
| Trello (free) | Gestione task e roadmap personale | trello.com |
| Claude (io!) | Aiuto con codice, design, debug | claude.ai |

# 3. Le 12 Settimane: Settimana per Settimana

Questo piano assume 1–2 ore al giorno durante la settimana e 3–4 ore nel weekend. Se hai più tempo, andrai più veloce. Se ne hai meno, estendi le tempistiche senza stressarti.

## Settimana 1 — Setup e Primo Contatto con Godot

Obiettivo: Avere Godot installato, aver completato il tutorial base, e avere una schermata vuota del gioco con un bottone che funziona.

Cosa fare:

- Scarica e installa Godot 4.x da godotengine.org (60 MB, nessuna installazione complessa)

- Completa il tutorial ufficiale “Your First 2D Game” nella documentazione Godot (circa 2–3 ore)

- Guarda 2–3 video su YouTube: cerca “Godot 4 beginner tutorial italiano” o in inglese

- Crea un nuovo progetto “TransportEmpire”

- Crea la tua prima scena: una schermata con sfondo scuro, titolo del gioco e un bottone “Gioca”

- Configura Git e fai il primo commit su GitHub (backup!)

Risultato: Una finestra con il titolo “Transport Empire” e un bottone cliccabile. Sembra poco, ma hai imparato i fondamentali!

## Settimana 2 — Navigazione UI Base

Obiettivo: Navigare tra 3 schermate (Sede, Garage, Mappa) con la barra di navigazione in basso.

Cosa fare:

- Impara il sistema di nodi UI di Godot: Control, VBoxContainer, HBoxContainer, Panel

- Crea 3 scene separate: HQScreen, GarageScreen, MapScreen

- Crea una scena NavBar con 3 bottoni (Sede, Garage, Mappa)

- Implementa la navigazione: click su bottone → cambia schermata visibile

- Aggiungi una TopBar con nome azienda e soldi (valori fissi per ora)

- Sperimenta con i temi e colori (dark theme come negli screenshot)

Risultato: Puoi navigare tra 3 schermate con tab bar. L’app inizia a sembrare un gioco!

## Settimana 3 — Il Primo Camion

Obiettivo: Poter comprare un camion e vederlo nella lista della flotta.

Cosa fare:

- Crea un file di dati (JSON o dizionario GDScript) con 3–4 modelli di camion

- Nella schermata Garage, mostra un catalogo con nome, prezzo e un’icona per ogni camion

- Implementa la variabile “cash” del giocatore (inizia con $500.000)

- Aggiungi il bottone “Compra”: sottrae il prezzo dal cash e aggiunge il veicolo alla lista

- Mostra la lista dei veicoli posseduti con icona, nome e targa generata random

- Aggiorna il cash nella TopBar in tempo reale

Risultato: Puoi comprare camion! La prima sensazione di “progresso” nel gioco.

## Settimana 4 — Contratti e Consegne

Obiettivo: Accettare un contratto, assegnare un camion, e completare una consegna con timer.

Cosa fare:

- Genera contratti random: città di partenza, destinazione, pagamento, tempo stimato

- Mostra 3–5 contratti disponibili nella schermata Logistica

- Implementa “Accetta contratto” → scelta del veicolo → partenza

- Timer di consegna: il veicolo è “in transito” per X secondi/minuti

- Al completamento: aggiungi il pagamento al cash, mostra notifica di successo

- Il veicolo torna a “disponibile” dopo la consegna

⭐ MILESTONE: IL CORE LOOP FUNZIONA!

Risultato: Comprare → consegnare → guadagnare → comprare di più. Il gioco “funziona”!

## Settimane 5–6 — Mappa e Terminali

Obiettivo: Mappa visuale con città/terminali e veicoli che si muovono lungo le rotte.

Cosa fare:

- Trova o crea un’immagine mappa dell’Europa semplificata (o usa una tilemap)

- Posiziona 5–10 città come punti interattivi sulla mappa

- Quando un veicolo è in consegna, mostra un’icona camion che si muove dal punto A al punto B

- Implementa i terminali: il giocatore inizia con 1, può comprarne altri nelle città

- I contratti disponibili dipendono dai terminali posseduti

- Zoom e pan della mappa (opzionale ma molto d’effetto)

Risultato: Il gioco ha una dimensione visuale e spaziale. Vedi i tuoi camion muoversi sulla mappa!

## Settimane 7–8 — Economia e Costi

Obiettivo: Il giocatore deve gestire costi reali: carburante, manutenzione, stipendi.

Cosa fare:

- Aggiungi costo carburante per ogni consegna (basato su distanza)

- Implementa usura veicoli: aumenta con ogni consegna, riducibile con manutenzione

- Aggiungi stipendi settimanali per i conducenti (timer automatico)

- Crea la schermata Finanze: entrate, uscite, profitto netto settimanale

- Implementa il prezzo del diesel che cambia ogni X minuti (semplice random)

- Aggiungi la possibilità di comprare e stoccare diesel

- Il giocatore può adesso andare in perdita se non gestisce bene i costi!

Risultato: Il gioco ha tensione strategica: ogni decisione ha conseguenze economiche.

## Settimane 9–10 — Progressione e Contenuti

Obiettivo: Sistema di livelli del CEO, sblocco di nuovi veicoli e aree, sensazione di crescita.

Cosa fare:

- Implementa il sistema XP del CEO: ogni consegna dà XP, barra di progressione

- Al level-up: sblocca nuovi tipi di veicolo, nuove città, aumenta il limite flotta

- Aggiungi almeno 10 modelli di veicolo distribuiti sui primi 10 livelli

- Aggiungi 15–20 città europee con distanze realistiche

- Implementa contratti a lungo termine (serie di consegne con lo stesso cliente)

- Aggiungi una classifica locale (punteggio basato sul valore aziendale)

Risultato: Il giocatore ha motivazione a continuare: c’è sempre qualcosa di nuovo da sbloccare.

## Settimane 11–12 — Polish e Primo Test

Obiettivo: Rendere il gioco presentabile, testarlo con amici/familiari, e decidere il prossimo passo.

Cosa fare:

- Rifinisci la UI: colori consistenti, font leggibili, spaziature corrette

- Aggiungi effetti sonori base: click, acquisto, consegna completata, level-up

- Aggiungi un tutorial minimo: popup che spiega cosa fare al primo avvio

- Sistema di salvataggio: il progresso si salva e si ricarica

- Testa su almeno 2–3 dispositivi diversi (PC + telefono Android)

- Fai provare il gioco a 3–5 persone e raccogli feedback

- Fai un export Android APK e provalo sul telefono

⭐ MILESTONE: HAI UN PROTOTIPO GIOCABILE!

Risultato: Un gioco funzionante che puoi mostrare, testare e su cui basare le decisioni future.

# 4. Dopo le 12 Settimane: I 3 Percorsi Possibili

Dopo aver completato il prototipo, ti troverai in una di queste situazioni:

## Percorso A: Il Prototipo Funziona, Vuoi Continuare da Solo

Se il feedback è positivo e ti diverti a sviluppare, continua ad aggiungere feature dal GDD seguendo quest’ordine di priorità: marketing e reputazione, sistema dirigenziale semplificato (1–2 ruoli), veicoli elettrici vs diesel, mercato veicoli usati, ricerca e sviluppo. Punta a una versione rilasciabile su Google Play in 6–9 mesi dal primo giorno.

## Percorso B: Il Prototipo Funziona, Vuoi Formare un Team

Il prototipo funzionante diventa il tuo miglior strumento di recruiting. Puoi mostrarlo per trovare un co-founder tecnico su community come gamedev.it, reddit.com/r/INAT, o Discord italiani di game dev. Puoi anche usarlo per candidarti a incubatori e acceleratori di startup videoludiche.

## Percorso C: Non È Quello Che Pensavi

Se scopri che lo sviluppo di giochi non fa per te, hai comunque imparato competenze preziose in programmazione, UI design e project management. E hai un portfolio project da mostrare. Nulla è sprecato.

# 5. Risorse di Apprendimento Gratuite

## 5.1 Godot Engine

| Risorsa | Tipo | Lingua | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| docs.godotengine.org | Documentazione | EN (IT parziale) | Tutorial ufficiale passo-passo, il miglior punto di partenza |
| GDQuest (YouTube) | Video tutorial | EN | Il canale più completo per imparare Godot, serie da principiante ad avanzato |
| Bramwell (YouTube) | Video tutorial | EN | Tutorial Godot 4 molto chiari per principianti |
| HeartBeast (YouTube) | Video tutorial | EN | Serie complete di giochi Godot da zero |
| KidsCanCode | Tutorial scritti | EN | Ottimi tutorial strutturati per Godot |
| r/godot (Reddit) | Community | EN | Community attiva, ottima per domande e feedback |

## 5.2 Game Design

| Risorsa | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Game Maker’s Toolkit (YouTube) | Video | Analisi brillanti di game design, essenziale per capire cosa rende un gioco divertente |
| Extra Credits (YouTube) | Video | Serie storica su game design, economia di gioco, bilanciamento |
| The Game Design Document (libro, online) | Testo | Come scrivere un GDD efficace |
| Deconstructor of Fun (blog) | Blog | Analisi approfondite di giochi mobile free-to-play e monetizzazione |
| GameAnalytics blog | Blog | Metriche, KPI e best practice per giochi mobile |

## 5.3 Come Usare Claude (Me!) al Meglio

Io posso aiutarti tantissimo durante lo sviluppo. Ecco come sfruttarmi al massimo:

- Mostrarmi il tuo codice GDScript e chiedermi di spiegarlo, correggerlo o migliorarlo

- Chiedermi di scriverti pezzi di codice specifici (es. “scrivi la funzione che genera contratti random”)

- Chiedermi consigli di game design quando sei indeciso su una meccanica

- Chiedermi di fare debug quando qualcosa non funziona (incolla l’errore!)

- Chiedermi di creare asset: icone SVG, layout UI, dati JSON per veicoli e città

- Discutere con me il bilanciamento economico (es. “quanto dovrebbe costare un camion al livello 5?”)

# 6. Checklist: La Tua Prima Settimana Inizia Oggi

Ecco cosa fare letteralmente oggi e nei prossimi 7 giorni:

## Oggi (30 minuti)

- Scarica Godot 4 da godotengine.org

- Crea un account GitHub (se non ne hai uno)

- Crea una board Trello con le colonne: Da Fare, In Corso, Fatto

## Domani (1 ora)

- Apri Godot, crea il progetto “TransportEmpire”

- Segui i primi 20 minuti del tutorial “Your First 2D Game”

## Questa settimana (1–2 ore/giorno)

- Completa il tutorial ufficiale base

- Crea la scena con sfondo scuro + titolo + bottone

- Fai il primo push su GitHub

- Guarda almeno 2 video GDQuest su YouTube

Il viaggio di mille miglia comincia con un singolo passo.

Oggi installi Godot. Tra 12 settimane hai un gioco.

Buon viaggio! 🚛